Justificaciones al Avance Físico Financiero de los programas de Inversión

Enero a Junio 2017

O.P.12

Hoja  1 de 3

MUNICIPIO DE:   H. CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

| No. | JUSTIFICACIONES |
| --- | --- |
| 61302-1.1 61302-1.2 61302-1.3 61302-1.4 61304-2.1 61304-2.2 61306-4.1 61305-4.2 61303-5.1 61303-5.2 61301-6.1 61301-6.2 61301-6.3 61301-7.1 61301-7.2 61301-7.3 61301-7.4 61301-7.5 | No presento avance se reprograma. No presento avance se reprograma. No presento avance Presenta avance en un 102%. Físico. Avance al 100% Presento avance físico de 7.9% Presenta avance en un 37%. Físico Presenta avance en un 40.3%. Físico No presento avance se reprograma. Presenta avance en un 47.10%. Físico No presento avance se reprograma. No presento avance se reprograma. Sin presupuesto y por ser obras prioritaria de rehabilitación de la red de agua potable en distintos lugares de la Cd. fue necesario realizarlo por lo que se incrementa avance. No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido |

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los programas de Inversión

Enero a Junio 2017

O.P.12

Hoja  2 de 3

MUNICIPIO DE:   H. CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

| No. | JUSTIFICACIONES |
| --- | --- |
| 61301-7.11 61303-7.6 61303-7.7 61304-7.8 61302-7.9 61302-7.1 61302-7.12 61304-7.13 61304-7.14 61304-7.15 61304-7.16 61301-8.1 61301-8.2 61301-8.3 61301-8.4 61301-8.5 61301-8.6 61301-8.7 61301-8.8 61301-8.9 | No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido Presento avance se reprograma del 1% solo proyecto. No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido. Planta de tratamiento. Presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos. Con un 4% financiero. No presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos. Presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos. Con un 9% financiero Presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos. Con un 3.3% financiero Presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos. Con un 1.8% financiero Presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos. Con un 26.5% financiero Presenta avance, financiero del 192.2% Presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos. Con un 255% financiero No presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos. |

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los programas de Inversión

Enero a Junio 2017

O.P.12

Hoja  3 de 3

MUNICIPIO DE:   H. CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

| No. | JUSTIFICACIONES |
| --- | --- |
| 61301-9.1 61301-9.2 61301-9.3 61301-9.4 | No presenta avance, se reprograma a mantenimiento de rebombeo. No presenta avance, se reprograma a mantenimiento de rebombeo. No presenta avance, se reprograma a mantenimiento de rebombeo. No presenta avance, se reprograma a mantenimiento de rebombeo. |