**PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016**

Hoja \_1\_\_ de \_\_1\_\_

**MUNICIPIO DE:**  CABORCA, SONORA

**PERÍODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

**UNIDAD RESPONSABLE:** DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

|  |  |
| --- | --- |
| **CLAVE** | **VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES** |
| 2 Hoja 2 de 182,3 Hoja 3 de 181,2 Hoja 5 de 181 Hoja 6 de 181 Hoja 7 de 181 Hoja 8 de 182 Hoja 8 de 183 Hoja 8 de 186,7 Hoja 10 de 186 Hoja 12 de 181 Hoja 14 de 184 Hoja 17 de 181 Hoja 18 de 18 | **METAS:**Se realizaron más presupuestos debido a las obras que se realizarán.No se realizaron las obras programadas debido a que no se liberó el recursoNo se realizaron las obras programadas debido a que no se liberó el recurso.No se alcanzó a capturar la información en el portal.No se pudieron realizar por falta de recursos.No se liberaron recursos para la adquisición de carpeta asfáltica.Se realizó más de lo programado debido al mal estado de las callesNo se liberaron recursos para la adquisición de sello.Fueron las que se requirieron.Se requirió más mantenimiento debido al mal estado de las mismas.No se liberaron recursos.Fue lo que se requirió.Fue lo que se requirió**PRESUPUESTO:**Se ejerció menos recurso a lo presupuestado debido a que no se liberaron todos los recursos |