**PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016**

Hoja \_1\_\_ de \_\_1\_\_

**MUNICIPIO DE:**  CABORCA, SONORA

**PERÍODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

**UNIDAD RESPONSABLE:** DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

|  |  |
| --- | --- |
| **CLAVE** | **VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES** |
| 2 Hoja 2 de 18  2,3 Hoja 3 de 18  1,2 Hoja 5 de 18  1 Hoja 6 de 18  1 Hoja 7 de 18  1 Hoja 8 de 18  2 Hoja 8 de 18  3 Hoja 8 de 18  6,7 Hoja 10 de 18  6 Hoja 12 de 18  1 Hoja 14 de 18  4 Hoja 17 de 18  1 Hoja 18 de 18 | **METAS:**  Se realizaron más presupuestos debido a las obras que se realizarán.  No se realizaron las obras programadas debido a que no se liberó el recurso  No se realizaron las obras programadas debido a que no se liberó el recurso.  No se alcanzó a capturar la información en el portal.  No se pudieron realizar por falta de recursos.  No se liberaron recursos para la adquisición de carpeta asfáltica.  Se realizó más de lo programado debido al mal estado de las calles  No se liberaron recursos para la adquisición de sello.  Fueron las que se requirieron.  Se requirió más mantenimiento debido al mal estado de las mismas.  No se liberaron recursos.  Fue lo que se requirió.  Fue lo que se requirió  **PRESUPUESTO:**  Se ejerció menos recurso a lo presupuestado debido a que no se liberaron todos los recursos |