**PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016**

Hoja \_1\_\_ de \_\_1\_\_

**MUNICIPIO DE:**  CABORCA, SONORA

**PERÍODO:** 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016

**UNIDAD RESPONSABLE:** DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

|  |  |
| --- | --- |
| **CLAVE** | **VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES** |
| 2 Hoja 2 de 18  2,3 Hoja 3 de 18  1,2,3,4 Hoja 5 de 18  1 Hoja 6 de 18  1 Hoja 7 de 18  1 Hoja 8 de 18  2 Hoja 8 de 18  3 Hoja 8 de 18  1,2, Hoja 9 de 18  1,3 Hoja 10 de 18  6,7 Hoja 10 de 18  1 Hoja 12 de 18  3 Hoja 12 de 18  6 Hoja 12 de 18  1 Hoja 13 de 18  1 Hoja 14 de 18  1 Hoja 15 de 18 | **METAS:**  No se aprobaron obras por lo tanto no se elaboraron presupuestos.  No se realizaron las obras programadas debido a que no se liberó el recurso  No se realizaron las obras programadas debido a que no se liberó el recurso.  No se alcanzó a capturar la información en el portal.  No se pudieron realizar por falta de recursos.  No se liberaron recursos para la adquisición de carpeta asfáltica.  Se realizó más de lo programado debido al mal estado de las calles  No se liberaron recursos para la adquisición de sello.  Se realizó más de lo programado debido al mal estado de las calles  No se realizó por falta de presupuesto.  Fueron las que se requirieron.  No fue necesario el mantenimiento.  Fueron los que se requirieron.  No se requirió el mantenimiento.  Se requirió dar más mantenimiento debido al mal estado de los mismos.  No se liberaron recursos.  Se realizaron más debido a peticiones de las escuelas.  **PRESUPUESTO:**  Se ejerció menos recurso a lo presupuestado debido a que no se liberaron todos los recursos. |