**PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016**

Hoja \_1\_\_ de \_\_2\_\_

**MUNICIPIO DE:**  CABORCA, SONORA

**PERÍODO:** 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

**UNIDAD RESPONSABLE:** DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

|  |  |
| --- | --- |
| **CLAVE** | **VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES** |
| 1 Hoja 1 de 18  2 Hoja 2 de 18  1 Hoja 3 de 18  2,3 Hoja 3 de 18  1,2,3 Hoja 5 de 18  1 Hoja 7 de 18  1 Hoja 8 de 18  2 Hoja 8 de 18  3 Hoja 8 de 18  1,2, Hoja 9 de 18  6,7 Hoja 10 de 18  1,2 Hoja 11 de 18  1 Hoja 12 de 18  3 Hoja 12 de 18  6 Hoja 12 de 18  1 Hoja 14 de 18  1 Hoja 15 de 18  1 Hoja 16 de 18 | **METAS:**  Se requirieron más capacitaciones.  Solo se aprobaron esta cantidad de obras.  Se realizaron los proyectos de las obras aprobadas.  Son las obras que se realizaron y requirieron supervisión.  Son las obras que se realizaron debido a que se liberó el recurso.  Se liberó recurso por lo que se pudieron construir guarniciones.  No se liberaron recursos para la adquisición de carpeta asfáltica.  Se realizó más de lo programado debido al mal estado de las calles  No se liberaron recursos para la adquisición de sello.  Se realizó más de lo programado debido al mal estado de las calles  Fueron las que se requirieron.  Se requirió mantenimiento.  Se requirió el mantenimiento.  Fueron los que se requirieron.  No se requirió el mantenimiento.  No se liberaron recursos.  Fueron las que se requirieron.  Fue lo que se requirió realizar |

**PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016**

Hoja \_2\_\_ de \_\_2\_\_

**MUNICIPIO DE:**  CABORCA, SONORA

**PERÍODO:** 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

**UNIDAD RESPONSABLE:** DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

|  |  |
| --- | --- |
| **CLAVE** | **VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES** |
| 1,2,4,5 Hoja 17 de 18 | **METAS:**  Se requirieron más mantenimientos debido al mal estado de los edificios.  **PRESUPUESTO:**  Se ejerció más recurso a lo presupuestado debido a que se realizaron obras pendientes. |